}

Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiantes | Nicolás Segovia, Marcelo Tapia, César Gacitúa |
| --- | --- |
| Rut | 17.120.731-2, 19.391.024-6, 18.181.052-1 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Plataforma Inmersiva para Visualización y Configuración de Casas Prefabricadas mediante Realidad Virtual |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo Software de Escritorio, Ingeniería de Software, y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | 1. Desarrollar soluciones de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. 2. Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | - Actualmente, los clientes deciden compras de alto valor basándose en planos 2D o renders estáticos, lo que genera incertidumbre espacial. - El proyecto se sitúa en la industria de la construcción en Chile. - El aporte de valor consiste en digitalizar la preventa técnica, reduciendo costos de casas piloto físicas y permitiendo una validación normativa (OGUC) previa a la construcción. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es lograr un sistema inmersivo donde el usuario recorra y personalice su vivienda a escala real. Se abordará mediante una arquitectura híbrida: un frontend en Unreal Engine 5 para VR y un backend en Zig/Go que automatiza la optimización de modelos 3D pesados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto requiere integrar componentes de software complejos (motores gráficos y servicios de alto rendimiento), lo cual es el núcleo de la competencia de desarrollo de soluciones de software. La gestión de la arquitectura y la validación de datos técnicos son esenciales para resolver la problemática industrial planteada. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro interés radica en la computación gráfica y la eficiencia de sistemas. Desarrollar este proyecto contribuirá a nuestro perfil profesional al dominar herramientas de vanguardia como Unreal Engine y lenguajes de alto rendimiento para el procesamiento de datos geométricos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Es posible desarrollarlo en las 18 semanas del semestre. - Contamos con materiales como visores Meta Quest, PCs con GPU dedicada y software de código abierto. - Un factor facilitador es la automatización mediante scripts de Python; un obstáculo es la latencia de red, que se solucionará optimizando las mallas 3D. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de visualización inmersiva que permita explorar y personalizar modelos de viviendas prefabricadas en escala real mediante realidad virtual y motores gráficos 3D. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Implementar entornos arquitectónicos tridimensionales interactivos en Unreal Engine 5. • Programar sistemas de navegación y recorridos virtuales para el usuario. • Desarrollar un backend para la optimización automática de activos 3D utilizando scripts de Python y Zig/Go • Diseñar una interfaz de usuario funcional para la selección de materiales y configuraciones modulares. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

- Se utilizará una metodología iterativa basada en prototipado rápido (Agile/Scrum). - El desarrollo se dividirá en sprints quincenales para validar la usabilidad del entorno VR.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura | Diagramas de componentes y pipeline de datos. | Define la base técnica y escalabilidad del sistema. |
| Avance | Prototipo Funcional | Escena en Unreal Engine con navegación básica. | Demuestra la capacidad de visualización inmersiva inicial. |
| Final | MVP del Sistema | Software ejecutable (blob binario) y visor VR operativo. | Es el producto central que cumple con el objetivo general. |
| Final | Reporte de Rendimiento | Datos de FPS, latencia y optimización de mallas. | Valida la calidad técnica y usabilidad del sistema en VR. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos | Investigación y Diseño | Definición técnica y conceptual. | Documentación OGUC | 2 semanas | Nicolás Segovia |  |
| Desarrollo de SW | Implementación Backend | Creación del servicio de optimización. | Lenguajes Zig y Go | 2 semanas | César Gacitúa |  |
| Modelado de Datos | Modelado de Vivienda | Creación y limpieza de piezas 3D. | Blender / SketchUp | 2 semanas | Nicolás Segovia |  |
| Desarrollo de SW | Integración VR | Programación de interacciones en Unreal. | Unreal Engine 5 | 3 semanas | Marcelo Tapia |  |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Investigación, diseño conceptual y modelado inicial. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de interacciones VR y desarrollo del backend. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas con usuarios, ajustes del MVP y documentación final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |